CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Facultad de Ingenierías · Ingeniería de Software · Pruebas de Software

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS

Plantilla con ejemplo diligenciado · Entregable E1.1

Sistema web para la predicción de la demanda en producción industrial

| Equipo | [Número de equipo e integrantes] |
| --- | --- |
| Versión del plan | 1.0 (Corte 1) |
| Fecha de entrega | Viernes 23/10/2026 |
| Sistema bajo prueba | Sistema web de predicción de demanda · versión 0.1 (Sprint 2) |
| Cliente funcional | [Nombres de los estudiantes de Producción que firman] |
| Docente | Jose Alfredo Ramírez Espinosa |

Cómo usar esta plantilla: cada sección tiene (1) una caja que explica qué va, (2) un ejemplo ya diligenciado para el sistema de predicción de demanda y (3) una lista de chequeo. Los valores numéricos, tolerancias, umbrales y reglas del ejemplo son supuestos: tu equipo debe acordarlos con Producción. Usa el archivo Excel «Plantilla_E1_Catalogo_de_Casos_y_Matriz_de_Trazabilidad» para el Anexo A y para la matriz. Borra todas las cajas y los ejemplos antes de entregar.

### Control de cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/10/2026 | [Equipo] | Versión inicial del plan (Corte 1) |

# 1. Introducción y alcance

Qué va aquí: el objetivo del plan, qué sistema se prueba, en qué versión y quiénes participan. En un párrafo corto el lector debe entender para qué sirve este documento.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

Objetivo. Verificar que el MVP del sistema web de predicción de demanda calcula correctamente los pronósticos y sus medidas de error, controla el acceso por roles, responde con rendimiento aceptable y es aceptado por el cliente funcional (Ingeniería Industrial).

Sistema bajo prueba. Aplicación web con cuatro módulos: gestión de datos de producción, modelos de pronóstico, indicadores y reportes, y autenticación con roles. Versión 0.1 (Sprint 2).

Participantes. Equipo de pruebas (2–3 integrantes) y estudiantes de Producción como cliente funcional y Product Owners.

Lista de chequeo de la sección

☐  El objetivo se entiende sin leer el resto del documento.

☐  Indica sistema, versión y participantes.

☐  No supera una página.

# 2. Referencias

Qué va aquí: los documentos y normas en los que se basa el plan, con formato de referencia.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

- Guía para la elaboración del proyecto del seminario nuclear (CUE, 2026).

- Guía de entregables de Pruebas de Software en el proyecto nuclear (2026).

- ISTQB. (2023). Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0. International Software Testing Qualifications Board.

- ISO/IEC/IEEE 29119-3: documentación de pruebas de software.

- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3.ª ed.). OTexts.

- Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The art of software testing (3.ª ed.). Wiley.

Lista de chequeo de la sección

☐  Cada referencia está completa.

☐  Todas se citan en algún lugar del plan.

# 3. Ítems a probar y no probar

Qué va aquí: qué funcionalidades y atributos de calidad se prueban y cuáles se dejan fuera, con la razón. Lo que no pruebas también es una decisión que debes justificar.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| Ítem | ¿Se prueba? | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Gestión de datos de producción (CRUD, carga CSV, atípicos y faltantes) | Sí | Alimenta todos los cálculos; un dato mal cargado invalida el pronóstico. |
| Modelos de pronóstico: promedio móvil, suavización exponencial simple y de Holt, regresión lineal | Sí | Módulo crítico; sus resultados se usan para decidir producción. |
| Medidas de error MAD, MSE y MAPE; alertas de desviación | Sí | Definen si un modelo es aceptable; riesgo alto de error de cálculo. |
| Autenticación y permisos por rol | Sí | Protege datos sensibles de las empresas. |
| Dashboard y exportación a PDF/Excel | Sí (corte 3) | Se prueba cuando el módulo esté implementado. |
| Método estacional multiplicativo | No en esta versión | Se implementa en el Sprint 3; se agregará al plan en la versión 2. |
| Infraestructura de nube del proveedor | No | Fuera del control del equipo. |
| Navegadores distintos de Chrome y Firefox (última versión) | No | Alcance acordado con Producción. |

Lista de chequeo de la sección

☐  Cada módulo del backlog aparece como "se prueba" o "no se prueba".

☐  Cada exclusión tiene justificación.

☐  Los atributos de calidad (exactitud, rendimiento, seguridad, accesibilidad) están considerados.

# 4. Estrategia de pruebas

Qué va aquí: los niveles de prueba, las técnicas de diseño, la forma de la pirámide y cómo se prueba temprano (shift-left). Debe responder: ¿por qué esta mezcla de pruebas y no otra?

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| Nivel | Qué se prueba | Técnica | Herramienta | Peso aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Funciones de promedio móvil, suavización, regresión, MAD, MSE, MAPE y alertas | Verificación numérica, valores límite, caja blanca (cobertura de ramas) | Jest | ≈ 70 % |
| Integración / API | Frontend ↔ API ↔ base de datos; roles y permisos | Partición de equivalencia, tabla de decisión | Supertest / Postman | ≈ 20 % |
| Sistema / E2E | Flujo: cargar serie → pronosticar → ver dashboard → exportar | Basada en riesgo | Cypress | ≈ 10 % |
| Rendimiento y seguridad | 500 series; acceso sin sesión y por rol | Basada en riesgo | k6, OWASP ZAP | Corte 3 |
| Aceptación | Escenarios reales con datos de Producción | Comparación con datos reales | Excel de Producción | Corte 3 |

Shift-left: revisar los requisitos con Producción antes de programar; escribir los criterios de aceptación en formato Given-When-Then; ejecutar pruebas unitarias en cada commit mediante integración continua.

Pirámide: base ancha de pruebas unitarias porque el riesgo principal está en la lógica de cálculo, que es barata y rápida de probar; pocas pruebas E2E porque son lentas y frágiles.

Lista de chequeo de la sección

☐  Hay una mezcla de niveles coherente con la pirámide de pruebas.

☐  Cada técnica se justifica por el riesgo que cubre.

☐  Menciona qué se prueba temprano.

# 5. Criterios de aceptación y tolerancia numérica

Qué va aquí: las condiciones que debe cumplir el sistema para ser aceptado, derivadas de los requisitos de Producción, incluida la tolerancia de error numérico. Esta sección la firma el cliente funcional.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| ID | Criterio de aceptación | Medida / tolerancia |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Los pronósticos de promedio móvil, suavización exponencial y regresión coinciden con el cálculo de referencia | Diferencia absoluta ≤ 0,01 unidades |
| CA-02 | MAD y MSE coinciden con el cálculo de referencia | Diferencia absoluta ≤ 0,01 |
| CA-03 | MAPE coincide con el cálculo de referencia (dividiendo por la demanda real) | Diferencia ≤ 0,01 puntos porcentuales |
| CA-04 | Si la demanda real es 0, el sistema no falla: excluye el período del MAPE y avisa | Comportamiento acordado con Producción |
| CA-05 | La alerta de desviación se activa cuando el error es mayor o igual al umbral configurado | Umbral de ejemplo: 10 % |
| CA-06 | Un rol sin permiso recibe acceso denegado (403) y no hay cambios en la base de datos | Matriz de permisos acordada |
| CA-07 | El cálculo de pronósticos de 500 series tarda como máximo 10 s | Umbral de ejemplo, ajustable |

Por qué 0,01: el sistema muestra los resultados con 2 decimales, y los decimales se comparan con tolerancia, no con igualdad exacta. Convención acordada: la suavización exponencial toma F₂ = D₁ como primer pronóstico.

Lista de chequeo de la sección

☐  Cada criterio es medible (tiene un número o una condición verificable).

☐  La tolerancia numérica está definida y explicada.

☐  El cliente funcional la revisó y la firmó (Anexo B).

# 6. Criterios de entrada, salida y suspensión

Qué va aquí: cuándo se puede empezar a probar un módulo (entrada), cuándo se da por terminado (salida) y cuándo se detiene (suspensión).

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| Tipo | Criterios |
| --- | --- |
| Entrada | El módulo está desplegado en el ambiente de pruebas. Producción entregó el Excel de referencia de al menos 2 series. Las pruebas de humo pasan (el sistema abre y se puede iniciar sesión). |
| Salida | 100 % de los casos de prioridad alta ejecutados. Cero defectos críticos o altos abiertos. Cobertura ≥ 80 % de líneas y ≥ 70 % de ramas en los módulos de cálculo (ajustable). Acta de aceptación firmada por Producción. |
| Suspensión | Más del 30 % de los casos bloqueados por un mismo defecto. El ambiente de pruebas no está disponible. |

Lista de chequeo de la sección

☐  Los criterios de salida se pueden verificar con datos (cobertura, defectos, acta).

☐  Se define qué hacer si no se cumplen.

# 7. Riesgos

Qué va aquí: los riesgos de producto (qué puede fallar en el sistema) y de proyecto (qué puede afectar las pruebas), con probabilidad, impacto y cómo influyen en lo que pruebas primero. Usa la hoja Riesgos del Excel.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Exposición | Nivel | Respuesta de pruebas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | MAPE mal calculado cuando la demanda real es 0 | 4 | 5 | 20 | Alto | Casos límite y verificación numérica |
| R-02 | Pronósticos distintos al cálculo de referencia | 3 | 5 | 15 | Alto | Verificación contra Excel de Producción |
| R-04 | Acceso indebido por rol | 3 | 5 | 15 | Alto | Tabla de decisión rol × acción |
| R-08 | Producción no entrega el Excel de referencia | 3 | 5 | 15 | Alto | Pedirlo en el corte 1; modelo en Excel de respaldo |
| R-05 | Lentitud con muchas series | 3 | 4 | 12 | Medio | Prueba de carga con 500 series |

Exposición = probabilidad × impacto (escala 1 a 5). Alto ≥ 15, medio 8–14, bajo < 8. Se prueba primero lo de nivel alto.

Lista de chequeo de la sección

☐  Hay riesgos de producto y de proyecto.

☐  La exposición se calcula (no se asigna "a ojo").

☐  Cada riesgo alto tiene casos de prueba relacionados.

# 8. Ambiente y datos de prueba

Qué va aquí: dónde se prueba y con qué datos. Aquí se declara cómo proteges los datos reales de las empresas.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

- Ambiente de pruebas: servidor local con Docker (Node.js + PostgreSQL de pruebas), separado del ambiente de desarrollo.

- Datos reales de Producción: 2 series anonimizadas de al menos 24 períodos ("Producto A" y "Producto B"), con autorización de la empresa (Ley 1581 de 2012).

- Datos sintéticos: series cortas para casos límite (vacía, 2 períodos, demanda 0), archivos CSV válidos e inválidos.

- Cálculo de referencia: archivo Excel de Producción, almacenado en /tests/data.

Lista de chequeo de la sección

☐  El ambiente de pruebas está separado del de desarrollo.

☐  Los datos reales están anonimizados.

☐  Hay datos para casos límite y negativos.

# 9. Herramientas

Qué va aquí: qué herramientas usas y por qué. Deben ser compatibles con el stack del equipo de Programación.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| Propósito | Herramienta | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias y cobertura | Jest | Mismo lenguaje (JavaScript) y cobertura integrada. |
| Pruebas de API / integración | Supertest o Postman | Prueba el backend sin interfaz. |
| Pruebas E2E | Cypress | Automatiza el flujo completo en el navegador. |
| Pruebas de carga | k6 | Scripts en JavaScript; mide tiempos de respuesta. |
| Seguridad | OWASP ZAP | Escaneo básico de vulnerabilidades web. |
| Integración continua | GitHub Actions | Ejecuta las pruebas en cada commit. |
| Análisis estático | ESLint / SonarQube | Detecta problemas de calidad de código. |
| Gestión de defectos | GitHub Issues | Integrado con el repositorio. |
| Cálculo de referencia | Excel | Lo usa Producción; fuente independiente de valores esperados. |

Lista de chequeo de la sección

☐  Cada herramienta tiene una justificación.

☐  Todas son compatibles con el stack del proyecto.

# 10. Roles y responsabilidades

Qué va aquí: quién hace qué en el equipo de pruebas y qué se espera de Producción. Con equipos de 2 o 3 integrantes, una persona puede tener más de un rol.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| Rol | Responsabilidades | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Líder de pruebas | Mantiene el plan, coordina con Producción y con los otros equipos. | [Nombre] |
| Diseñador de casos | Deriva los casos de los requisitos; mantiene el catálogo y la matriz. | [Nombre] |
| Automatizador | Implementa las pruebas automáticas y el pipeline. | [Nombre] |
| Gestor de defectos | Registra, clasifica y hace seguimiento de los defectos. | [Nombre] |
| Cliente funcional (Producción) | Entrega datos y Excel de referencia; firma criterios y acta de aceptación. | [Nombres] |

Lista de chequeo de la sección

☐  Todos los roles tienen responsable.

☐  Se indica lo que debe entregar Producción y cuándo.

# 11. Cronograma por cortes

Qué va aquí: qué se hará en cada corte, alineado con los entregables del proyecto.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| Corte | Fecha | Actividades de pruebas | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vie 23/10/2026 | Plan maestro, casos de prueba de módulos críticos, matriz de trazabilidad, tolerancia firmada | E1.1, E1.2 |
| 2 | Vie 13/11/2026 | Pruebas unitarias y de integración, informe de cobertura, registro de defectos | E2.1, E2.2 |
| 3 | Semana 9 (30/11–04/12) | Pruebas funcionales, de rendimiento, de seguridad y de aceptación; informe final de calidad | E3.1, E3.2 |

Lista de chequeo de la sección

☐  Las fechas coinciden con la guía de entregables.

☐  Cada corte tiene actividades concretas.

# 12. Gestión de defectos

Qué va aquí: cómo se registran, clasifican y siguen los defectos. Con esto el equipo de desarrollo corrige sin tener que adivinar.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

Herramienta: GitHub Issues, con etiquetas de severidad y prioridad.

Ciclo de vida: Nuevo → Asignado → En corrección → Corregido → Verificado → Cerrado (o Rechazado / Reabierto).

| Severidad (impacto técnico) | Ejemplo en el sistema |
| --- | --- |
| Crítica | El pronóstico entrega valores incorrectos sin avisar; el sistema se cae. |
| Alta | Un rol accede a funciones no permitidas; la alerta no se activa. |
| Media | La exportación omite una columna. |
| Baja | Error ortográfico o desalineación visual. |

Prioridad (urgencia para el negocio): P1 corregir antes de seguir; P2 en el sprint; P3 cuando haya tiempo. Severidad y prioridad no son lo mismo: se justifican por separado.

Campos de cada reporte: ID, título, módulo y versión, pasos para reproducir, resultado esperado y obtenido, severidad, prioridad, estado, responsable, evidencia, caso de prueba y requisito asociados.

Lista de chequeo de la sección

☐  Se define el ciclo de vida y las escalas.

☐  Hay una plantilla de reporte con pasos reproducibles.

# 13. Métricas

Qué va aquí: qué vas a medir para saber si las pruebas van bien y si el producto es bueno.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

| Métrica | Meta (ajustable) | Fuente |
| --- | --- | --- |
| % de requisitos con al menos un caso de prueba | 100 % de los funcionales | Hoja Cobertura del Excel |
| Casos de prueba diseñados / de verificación numérica | ≥ 20 / ≥ 8 | Hoja Cobertura |
| Cobertura de código (líneas / ramas) en módulos de cálculo | ≥ 80 % / ≥ 70 % | Informe de cobertura (Jest) |
| % de casos aprobados | 100 % de los de prioridad alta | Catálogo |
| Defectos por módulo y severidad | Cero críticos y altos abiertos al cierre | Registro de defectos |
| Tiempo de cálculo de 500 series | ≤ 10 s | k6 |

Lista de chequeo de la sección

☐  Cada métrica tiene meta y fuente.

☐  Las metas coinciden con los criterios de salida.

# Anexo A · Catálogo de casos de prueba

Qué va aquí: el listado completo de casos de prueba de los módulos críticos. Se trabaja en el Excel (hoja Catalogo); aquí pegas la tabla o la incluyes como anexo. Mínimo 20 casos, 8 de verificación numérica.

EJEMPLO DILIGENCIADO (sistema de predicción de demanda) — bórralo y escribe el de tu equipo

Extracto de 6 casos del catálogo de ejemplo (el catálogo completo tiene 26):

| ID | Req. | Técnica | Datos de entrada | Resultado esperado | Tol. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-001 | RF-05 | Verificación numérica | Serie 120, 132, 128, 141, 138, 150; MA ventana 3 | Pronóstico período 4 = 126,67 | 0,01 |
| CP-004 | RF-09 | Verificación numérica | Ídem | MAD = 11,00 | 0,01 |
| CP-006 | RF-09 | Verificación numérica | Ídem | MAPE = 7,62 % | 0,01 |
| CP-009 | RF-09 | Valores límite | Serie 100, 0, 120, 110 | No falla: excluye el período con 0 del MAPE y avisa | N/A |
| CP-011 | RF-06 | Valores límite | α = 1,2 y α = −0,1 | Rechaza con mensaje de rango válido | N/A |
| CP-014 | RF-13 | Tabla de decisión | Analista de datos intenta eliminar usuario | Acceso denegado (403) | N/A |

Cómo se calcula el valor esperado de CP-001 a CP-006 (para que lo reproduzcas): con la serie 120, 132, 128, 141, 138, 150, el promedio móvil de 3 períodos pronostica el período 4 como (120 + 132 + 128) / 3 = 126,67; el período 5 como 133,67 y el período 6 como 135,67. Los errores son 14,33; 4,33 y 14,33. MAD = 11,00; MSE = 143,22; MAPE = 7,62 %. Estos números están en la hoja Calculo_Referencia del Excel.

# Anexo B · Firma del cliente funcional

Qué va aquí: constancia de que Producción revisó y aceptó los criterios de aceptación y la tolerancia numérica de la sección 5. Sin esta firma, el plan no está aprobado.

Los abajo firmantes declaramos haber revisado los criterios de aceptación y la tolerancia numérica definidos en la sección 5 del Plan maestro de pruebas del sistema web de predicción de demanda, versión 1.0, y los aceptamos como criterios de verificación del sistema.

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Estudiante de Producción] | Cliente funcional / Product Owner |  |  |
| [Estudiante de Producción] | Cliente funcional / Product Owner |  |  |
| [Integrante del equipo de pruebas] | Líder de pruebas |  |  |
| [Docente de Producción] | Asesor del dominio |  |  |

### Lista final antes de entregar

☐  Borré todas las cajas de "Qué va aquí" y los ejemplos.

☐  El plan no supera 20 páginas sin anexos.

☐  El catálogo tiene al menos 20 casos (8 numéricos) y la matriz cubre el 100 % de los requisitos funcionales.

☐  La tolerancia está firmada por Producción.

☐  Los datos de las empresas están anonimizados.

☐  El archivo se llama PS_Equipo[N]_C1_PlanMaestro.pdf y está también en /docs/pruebas del repositorio.